本部齐云楼前草坪绿化改造方案

根据2014年第6次兰州大学基建工作小组会议纪要进精神，为配合一分部基建施工，需将一分部院内一批年代久远的名贵树种移植到他处。鉴于榆中校区由于气候原因不具备移植条件，且本部齐云楼前草坪为1999年种植，距今已有15年时间，品种也已老化，无法符合构建绿色校园的需要。为美化校园，给师生创建一个优美的工作、学习环境，营造浓厚的宁静、和谐校园氛围，合理分配校园绿化树种，计划将一分部院内树种移植到本部齐云楼草坪内，同时按照学校绿化要求，穿插其它品种，特对本部齐云楼前草坪进行相应地改造。与此同时，为解决本部停车位难的现状，给学校营造一个和谐整齐的校园环境，在绿化改造中适当增加相应停车位，以缓解目前停车位短缺无序的现状，改造方案如下：

一、基本情况

（一）位置

本部校区齐云楼前草坪

（二）绿化情况

1.大草坪总面积：4531㎡

2.人行道路硬化面积：153㎡

3.树木种类及数量：雪松3株、冬青球3棵、刺槐9株、花柏球2棵、紫叶矮樱18㎡

4.景观建筑3处

二、改造思路

1.为配合学校整体规划，将一分部校区待建楼宇周边树木移植到本部校区齐云楼前草坪内。

2.在草坪中心处同时铺设两条半弧形步行道，呈X形贯穿整个大草坪，不保留原有东西走向步行道。计划新增泊车位82个，草坪中心铺设矩形朝南回环单行道，避免车辆拥堵。分设两个出口和两个入口，行车道路两侧都可停车，以四个车位为单位等距离排列栽植国槐树，起到遮阳及美化功能。为了整体的绿化效果不受停车位的影响，停车位均用草坪砖铺设。在环路内侧区域搭配大小乔木及灌木点缀，形成层次分明集泊车与绿化为一体的校园绿化带。

3.车行道两侧及四周栽植国槐为行道树，起到遮阳及界定道路与绿化带之间的骨架作用。每隔10米安装一排路灯。

4.灌木点缀：东边国槐之间丁香；边内侧雪松之间栽黄刺玫；西边国槐之间种植连翘；北边国槐之间栽珍珠梅。

三、具体工程

（一）绿化工程基本情况

1.一分部移植苗木：

国槐：65棵

雪松：20棵

刺柏：20棵

丁香：14株

2.需新购灌木：

连翘：17株

黄刺玫：23株

珍珠梅：29株

丁香：5株

新购宿根花卉：1100㎡

嵌草砖：2300㎡

（二）土建工程基本情况

1.出口及中间部分人行道部分拆除

2.路面硬化

（1）挖除草皮

（2）土方挖除

（3）场地平整

（4）300mm三七灰土

（5）220mmC25混凝土面层

（6）路面养护

（7）路面锯纹

3.停车位

（1）挖除旧草皮

（2）2mm砂垫层

（3）铺嵌草砖

（4）嵌孔植草

4.新购苗木移植

（1）整理绿化地

（2）栽植灌木：连翘、黄刺玫、珍珠梅

（3）养护

（4）绿地部分种植宿根花卉

5.场地安装工程

（1）路灯安装

（2）灌溉系统安装

三、改造方案示意图